2020年度市政园林管养经费项目

绩效自评报告

部门名称：韶关市武江区市政综合管理中心

填报人：黄欢欢

联系电话：8700152

填报日期：2021.4.27

一、基本情况

（一）项目基本情况

韶关市武江区市政综合管理中心市政园林管养经费预算年度的主要工作任务是：

1、负责辖区市政综合管养范围内道路（含背街小巷）、防洪提压顶栏杆、道路边坡的养护、维修、救灾应急、抢险等工作。

2、负责辖区市政综合管养范围内市政排水设施的清疏养护、维修、排涝抢险等工作。

3、负责辖区市政综合管养范围内园林绿化、公园的管理养护及应急抢险等工作。

4、负责辖区市政综合管养范围内砍伐或迁移城市树木、占用城市公共绿地的现场勘察等工作。

5、负责辖区市政综合管养范围内城市古树名木普查统计、保护等日常管理工作。

6、负责辖区市政综合管养范围内各类公园、绿地和树木的认建认养等工作。

7、负责辖区市政综合管养范围内主次干道、背街小巷、亲水平台、城中村、城乡结合部、关停并转企业等区域的环境卫生清扫保洁和垃圾的收运处置工作。负责环卫设施、公厕、垃圾中转站的保洁养护等工作。

8、参与辖区市政综合管养范围内数字市政、数字园林等信息化建设工作。

9、负责辖区市政综合管养范围内对外垃圾清运有偿服务收费，辖区市政管养范围内污水处理费及自备水源单位污水处理费的征收等工作。

10、承担市政工程项目建设工作。

11、承办区委、区政府及区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

（二）绩效目标

新建城区小公园，提升城区道路绿化面貌，改善周边居民生活环境，建设面积约2100㎡，管养辖区内市政园林设施等。

二、绩效自评工作组织情况

为落实上级下达的绩效自评工作，我中心多次召开会议，安排和部署绩效考评工作任务，成立了领导小组，分管领导具体负责抓，各股室人员分工协作，制定专人负责绩效考评工作，保证各项工作落实到位。

三、绩效自评结论

市政园林管养经费，自评等级优，自评分数100分。项目完成率100%、完成及时率100%、项目（工程）验收合格率100%。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

按照市政园林管养路段分年度、季度、月度安排实施计划，在每一项目实施前先做好方案及预算，通过中心议事小组会议及城管局党组会议讨论其方案和预算的可行性。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

根据《关于批复2020年部门预算的通知》韶武财[2020]28号，下达市政园林管养经费3317.06万元。

- 资金分配。

市政园林管养经费3317.06万元全部用于市政园林设施等日常养护使用。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

市政园林管养经费3317.06万元，实际支出3317.06万元，支付公共绿地、公园、行道树、节日摆花等养护费用，排水设施、道路（含小街小巷）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡等养护维修费等3317.06万元。

（2）支出规范性。

严格按照区相关预算资金使用的制度执行。严格审核资金使用的真实性、合规性、合法性；定期与预算指标进行核对；报销凭证及附件要齐全、手续要完备。

2.事项管理。

（1）实施程序。

其日常市政设施维修及园林绿化补植、种植等项目实施程序，按管养路段分年度、季度、月度安排实施计划，在每一项目实施前先做好方案及预算，通过中心议事小组会议及城管局党组会议讨论其方案和预算的可行性，并确定实施该项目的服务商后，再与服务商签订施工合同，待项目完工后组织中心及局党组相关验收人员对该项目的质量、数量进行复核及验收，最后对该项目办理相关结算手续。

（2）管理情况。

市政园林管养经费项目未超出预算，严格按照年初预算执行。

五、主要绩效

1.资金使用绩效。

市政园林管养经费3317.06万元，实际支付3317.06万元，支出率100%。支付公共绿地、公园、行道树、节日摆花等养护费用，排水设施、道路（含小街小巷）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡等养护维修费等。

2.项目绩效（经济、政治和社会效益）。

（1）城区道路维修工作。

全年完成路面维修约3600平方米，人行道维修调整约6800平方米，处置信息单任务4155件，主要为武江大道、工业路、新华路、甘棠至龙归片区。

（2）清理及改造城区排水管网。

全年共疏通排水管道及明渠共58024米，清疏雨水格栅6424 个，清理砂井3173个，清理淤泥约1420立方米，更换四防1006个，清洗道路中间隔离防护栏共737530米，泵站日常对城区雨污水排放、水量监测、全年实时24小时监控，排放雨污水3534536立方米。

（3）城区绿化改造及养护工作。

全年完成绿化改造54718平方米，日常绿地养护（含清理杂草、除虫、淋水、施肥等）3690700平方米，日常修剪树木约3700株，应急抢险倒伏树木约235株。

（4）城区环卫管理工作。

全年完成日常道路保洁419万平方米，公厕清理29座，居民垃圾清理及消杀168次，处置应急防尘治理工作66单。

（5）重点项目建设工作。

全年主要完成新兴路、光孝路、G323线归社主段、韶州公园道路、武江大道、朝阳路、龙归、重阳镇片区等几条主干道进行改造项目，如新增武江大道沿线绿化带，朝阳路绿化带改造、一棉小公园改造、工业西泵站附属设施改造、沙洲一路、红玫路人行道改造、吉祥路排水设施维修，龙归、重阳镇等片区绿化、道路重点提升改造，新建停车场项目，如国道323线镇泰科创园旁停车场、朝阳路（原二棉市场）停车场建设工程、武江大道中结核病防治院和照明中心门前停车场建设工程、朝阳村内地块停车场建设工程等10个停车场新增849个停车位；韶州公园建设项目完成望江亭、韶月湾、沙湖片区绿道以及北广场游客服务中心的建设，并对市民开放游玩。

六、存在问题

（1）因维护经费不足，急需整治的道路还有多处，对市民的出行造成一定影响，离领导和市民的要求还有一定差距。

（2）施工周期长，施工时对道路交通造成一定影响。

七、下一步工作计划

辖区内市政园林管养范围逐年增加，项目资金从2017年至今维持不变，导致预算不足，存在经费缺口。加大市政园林管养经费的投入，全面提升城市形象。