附件3-1

财政支出项目绩效自评报告（用款单位）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。
     韶关市武江区教育局是区人民政府主管全区基础教育、学前教育及成人教育的职能部门，教育局内设人事监察股、基建财务股、教育股、教育督导室，直属机构有招生考试中心、教学研究室、电教仪器站，管辖公办中、小学、幼儿园37所、民办79所幼儿园。

（二）项目实施主要内容及实施程序。
    2020年度校舍维修改造长效机制补助资金区配套资金预算安排156.7万元。经我局班子会会议研究决定，将该项资金用于区义务教育学校维修改造和合格化学校的达标建设。我局首先将项目逐一立项，通过招标手续进行统一招投标，在确立中标单位后，由我局负责监督项目实施过程，联合区财政局一同对项目进行组织验收。最后按照合法手续支付该项目专款。

（三）综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。
     我局对2020年度校舍维修改造长效机制补助资金区配套资金绩效进行了自我评价，对项目基本情况、绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析说明，自我评价得分100分，自评结果为“优”。

二、绩效表现
     2020年度校舍维修改造长效机制补助资金区配套资金预算安排156.7万元，已到位资金156.7万元，截至2020年12月底，已支出资金156.7万元，支出率达到100%。
    资金具体安排在东岗小学围墙维修工程、江湾中学广场砖及绿化工程、江湾中学厕所周边环境整治工程、金福园小学教学楼四楼休息大厅装饰工程、龙归小学更换班班通平台、沙湖绿洲小学阶梯课室桌椅采购、西河学校园林建设工程、镇泰小学紫藤园工程扩建工程等多个项目。
    项目的实施促进了城乡教育均衡发展；完善了教学设施，提高教学效果；实施了维修改造，确保校园安全；落实了教育投入，产生持续影响。区本级财政对教育事业的持续投入，在优化教育布局，合理配置教育资源，改善办学条件等方面产生可持续影响。

三、改进意见

我局根据《韶关市武江区教育专项资金管理办法》和《韶关市武江区政府采购资金财政直接拨付管理暂行办法》进行资金管理，建立了专项资金使用台账，准确，完整地反映了资金收支及结余情况。资金使用上根据合同约定按进度拨付，各项支出审批手续完善，资金专款专用，未发现套取、截留、挤占、挪用等情况。虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，在项目资金管理中要加快督促建设单位及时提交资料。

四、其他需要说明的情况

本次项目自我评价结果为优，资金使用规范，过程管理较为完善。

                              韶关市武江区教育局
                                2021年2月1日