财政支出项目绩效自评报告                     （2021年度市政园林管养经费）

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

主要职能是：1、负责辖区市政综合管养范围内道路（含背街小巷）、防洪提压顶栏杆、道路边坡的养护、维修、救灾应急、抢险等工作。

2、负责辖区市政综合管养范围内市政排水设施的清疏养护、维修、排涝抢险等工作。

3、负责辖区市政综合管养范围内园林绿化、公园的管理养护及应急抢险等工作。

4、负责辖区市政综合管养范围内砍伐或迁移城市树木、占用城市公共绿地的现场勘察等工作。

5、负责辖区市政综合管养范围内城市古树名木普查统计、保护等日常管理工作。

6、负责辖区市政综合管养范围内各类公园、绿地和树木的认建认养等工作。

7、负责辖区市政综合管养范围内主次干道、背街小巷、亲水平台、城中村、城乡结合部、关停并转企业等区域的环境卫生清扫保洁和垃圾的收运处置工作。负责环卫设施、公厕、垃圾中转站的保洁养护等工作。

8、参与辖区市政综合管养范围内数字市政、数字园林等信息化建设工作。

9、负责辖区市政综合管养范围内对外垃圾清运有偿服务收费，辖区市政管养范围内污水处理费及自备水源单位污水处理费的征收等工作。

10、承担市政工程项目建设工作。

11、承办区委、区政府及区城市管理和综合执法局交办的其他事项。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

- 1、全面加强城区道路维修工作

- 2、全面清理及改造城区排水管网

- 3、全面加强城区绿化改造及养护工作

- 4、全面加强城区环卫管理工作

- 5、提高机械设备保障效率

- 6、抓好重点项目建设工作

- 其日常市政设施维修及园林绿化补植、种植等项目实施程

- 序，按管养路段分年度、季度、月度安排实施计划，在每一项目实施前先做好方案及预算，通过中心议事小组会议及城管局党组会议讨论其方案和预算的可行性，并确定实施该项目的服务商后，再与服务商签订施工合同，待项目完工后组织中心及局党组相关验收人员对该项目的质量、数量进行复核及验收，最后对该项目办理相关结算手续。

- 综述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

- 市政园林管养经费，自评等级优，自评分数100分。

- 1、绩效目标类：结合部门职能文件，编制年初预算项目。 项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

- 2、资金使用管理类：根据区财政部门批复2021年部门预算，资金落实到位情况良好。严格按照资金下达文件做支出计划。财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

- 3、事项管理类：项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目完成率100%、完成及时率100%、项目（工程）验收合格率100%。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

1、项目资金实际总投入情况。

市政园林管养经费3440.05万元。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格规定资金用于市政道路、下水道、泵站、绿化园林、公园等管养支出，未用于发放人员津贴、偿还债务、未经财政部门认可的开支项目和费用。

- 项目资金实际支出情况，具体详细说明。

- 市政园林管养经费3440.05万元，实际支付3100.48万元，支出率90.13%。支付公共绿地、公园、行道树、节日摆花等养护费用，排水设施、道路（含小街小巷）、防洪堤压顶栏杆、道路边坡等养护维修费等。从支付流程分析，每一笔支出经过经办人、证明人、股室负责人签字，资金支付经财务审核、财务负责人复核及主管领导审批同意，并严格执行支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- ① 全面加强城区道路维修工作

- 全年完成路面维修约4000平方米，人行道维修调整约3300平方米，更换圆井、格栅108套，更换止车石278根，处置信息单任务4043件，主要为武江大道、工业路、新华路、惠民路、芙蓉北路、甘棠至龙归片区。

- ② 全面清理及改造城区排水管网

- 全年共疏通排水管道及明渠共55450米，清疏雨水格栅7976个，清理砂井2801个，清理淤泥约1257立方米，更换四防1246个，清洗道路中间隔离防护栏共5000米，完成朝阳路塘湾村委过路箱涵改造小型泵站1处，完成截污工程共6处：韶关大道行政服务中心路口、韶关大道联通大厦路口、韶关大道城投路口、九龄西路路口、韶关大道双创园河道截污工程及芙蓉北路毛巾厂宿舍外围；完成易积水点改造11个，泵站日常对城区雨污水排放、水量监测、全年实时24小时监控，排放雨污水2626296立方米，5月单月排水量1519392m³，是2021年度单月最高排水量，5月排水量约占全年排水量的58%。

- ③ 全面加强城区绿化改造及养护工作

全年完成绿化改造58438平方米，日常绿地养护（含清理杂草、除虫、淋水、施肥等）3402335平方米，日常修剪树木约3580株，应急抢险倒伏树木约365株。

- ④ 全面加强城区环卫管理工作

- 全年完成日常道路保洁488万平方米，公厕清理30座，卫生整治垃圾清理200次及防疫消杀300次，处置应急防尘治理工作70单。

- ⑤ 提高机械设备保障效率。

- 材料机械管理股继续做好中心车辆“一车一册”、“一站一册”分类台账。做好中心材料分类采购台账及出入仓台账。

- ⑥ 抓好重点项目建设工作

- 全年主要完成沙洲路、沙湖路（二期）、体育西路、群立街、光孝路、五祖路、红玫路（卷烟厂至新华南路段）、如意路、科创园人行天桥、韶州公园兰花温室大棚建设及设备采购、工业西路宏昌百货门前道路及人行道改造、光明巷环境美化提升工程、新华北路（志兴金碧园至茶叶大厦段）人行道改造工程、武江区沐阳路绿化修复及改造提升工程、城区道路接驳口硬化工程、重阳镇水口村交通设施提升项目、重阳镇水口村村道及周边配套整治提升工程等重点项目；完成韶州公园、林桥公园秩序维护和保洁服务项目、韶州公园游客服务中心保洁服务项目等服务合同签订手续，以及高新区市政、园林和环卫管养方案制定和经费核算；开展政府采购公开招标工作，完成韶关市武江区市政综合管理中心公园设施、绿化秩序维护和保洁服务项目、2021年道路沥青砼成品采购项目（第二次）、2021年武江区公共绿地绿化养护服务项目和韶关市武江区市政综合管理中心2021年道路隔离护栏采购项目共四个项目的政府采购公开招标工作。

三、改进意见

无。

四、其他需要说明的情况

无。

韶关市武江区市政综合管理中心

2022年2月28日