附件1：

韶关市武江区惠民北路原市教育局周边地块

“三旧”项目改造方案

（征求意见稿）

为实施国土空间规划，我区拟实施武江区惠民北路原市教育局周边地块“三旧”改造项目，对位于武江区武江北路143号原市教育局、原市纺织进出口、原市轻工业品进出口公司房屋进行全面改造。项目改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

项目位于武江区武江北路143号原市教育局周边地块，总规划用地为0.5608公顷。为进一步盘活我区的存量闲置低效用地，改善周边人居环境，完善城市配套设施，提高社会综合效益，为基础配套设施增加投资效益回报，符合“三旧”改造、城市更新的需要。

(二)土地现状情况

项目范围内土地涉及各权属人情况如下：

| 序号 | 土地使用权人 | 用途 | 类型 | 土地证号 | 项目占用土地证面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府储备地 | 住宅 |  |  | 4457 |
| 2 | 韶关市纺织进出口公司 | 住宅 | 划拨 | 韶府国用（1993）第030100141号 | 580 |
| 3 | 市轻工业品进出口公司 | 住宅 | 划拨 | 韶府国用（1993）第030100143号 | 571 |
| 合计： |  |  |  |  | 5608 |

该项目地块全面改造范围内住宅建筑面积约8801.39平方米，其中，已房改建筑面积6943.32平方米，未房改1858.07平方米（市教育局权属1356.3平方米；市纺织进出口公司、市轻工业品进出口公司权属501.77平方米，现由市工贸公司管理），无产权建（构）筑物约1017.12平方米。

上述改造范围内建筑物均为七、八十年代老旧房屋，居住环境差、无配套设施，存在较大安全隐患，且存在因基础不均匀沉降而导致的开裂、变形等损坏现象，经专业机构鉴定为“严重损坏房”，属于国家政策内建议拆除的房屋。

（三）标图入库情况。

改造范围内的土地已纳入标图入库，图斑号为44020300051，符合“三旧”改造政策，且土地权属清晰，无争议。

（四）规划情况。

该改造项目土地全部符合国土空间总体规划（土地利用总体规划、城市（镇）总体规划），武江区“三旧”办已委托韶关市规划市政设计研究院有限公司编制该地块“三旧”改造单元规划，规划建议控制指标如下：

规划用地性质：居住商业混合用地RB；2、规划建设用地面积：5608㎡；3、容积率≤4.8；4、建筑密度≤40.5%；5、绿地率≥30%；6、建筑高度≤100m。

目前，该地块“三旧”改造单元规划正在征求相关单位及公众意见，按程序报市自然资源局审查及市规委会审议通过后，将与该地块“三旧”改造方案一并报市政府常务会议批准。

二、改造意愿及补偿安置情况

（一）改造意愿情况。

该地块属全面改造，武江区政府根据法律法规及参照《韶关市人民政府办公室关于加强浈江区、武江区国有土地上房屋征收与补偿管理工作的意见》（韶府办[2019]3号）等相关政策规定，并就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况、补偿安置方式及标准等事项充分征求原权利人的意见，并经全部原权利人100%同意。

（二）补偿安置情况。

武江区政府已制定补偿方案。改造地块涉及拆迁总建筑面积约为8801.39平方米，涉及安置85户，并已通过采取产权置换、货币补偿方式安置完毕，原权利人对补偿标准及方式无异议。其中：改造地块涉及有产权房改房7栋，共85户，住宅房改房建筑面积约6946.32平方米；市教育局未房改公产房建筑面积1356.3平方米；市纺织进出口公司、市轻工业品进出口公司权属501.77平方米；无产权建（构）筑物约1017.12平方米。

三、改造主体及拟改造情况

该改造项目属于全面改造类型，拟采取政府主导模式实施，由通过公开方式确定的改造主体。拆除重建总用地0.5608公顷；上述地块拟拆除建筑面积8801.39平方米，根据规划建议控制指标，新建计容建筑面积26918平方米。

该项目位于武江区武江北路及教育东路交汇处。地块改造后可改善该片区的区域生活环境，完善城市配套设施，提高社会综合效益改善周边配套设施。同时将带动周边经济发展，活跃市场繁荣社会，对于提升我市的劳动就业率和增加地方财政税收等带来积极作用。

四、需办理的规划及用地手续

该改造项目规划总用地面积0.5608公顷，全部为国有建设用地，符合国土空间总体规划，已标图入库，图斑号为44020300051。

- 资金筹措

改造地块前期改造成本约1500万元，拟改造总投资20000万元，拟筹改造资金由改造主体自筹改造。

六、开发时序

项目开发建设周期为3年，采取同期建设。总规划开发建设用地面积0.5608公顷，拟开发总计容建筑面积26918平方米，配建要求：完善地块养老设施、公厕及再生资源回收点等公益性设施配建，具体按市自然资源局批准的规划条件实施。

七、实施监管

（一）武江区政府对改造地块拆迁安置补偿工作实施监管，改造主体在土地成交之日起3个月内完成改造地块内所有权利人的拆迁安置补偿工作，同时在规定期限内完成地上建筑物、构筑物及其附属设施清理拆除工作。

（二）为确保改造地块如期开发，改造主体自交地之日起 12 个月内动工，自开工建设起 36 个月内竣工，武江区政府对实施改造主体进行全流程监管和组织竣工验收。

（三）履行公共配建义务：改造主体须根据市自然资源局批准的规划条件要求在项目竣工前配建公共设施及移交直管部门，武江区政府负责监管落实。

（四）改造主体未按上述（一）~（三）条款实施的，武江区政府自逾期之日起按每日按土地出让总价款的万分之一计罚违约金。因改造主体自身原因未按改造方案和供地文书确定的开竣工时间、土地用途等实施改造而造成严重违约的，武江区政府按程序报请市政府撤销改造主体资格，取消其公开交易成交结果，其前期投入不予退回，并将其列入失信名单，禁止其参加市区国有建设用地使用权出让及“三旧”改造有关工作。

- 其他事项

（一）项目托底保障措施

为确保该改造项目合法有序顺利推进，我区与项目申报主体对接落实托底保障措施，项目申报主体公司向我区提交了《承诺函》。

（二）该地块不涉及饮用水源保护区。按照《中华人民共和国土壤污染防治法》和《关于印发韶关市土壤环境管理相关工作指南的通知》（韶环〔2021〕267 号）要求，“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，土地使用权人按要求对项目规划红线中除原用途为“一住两公”外的地块开展相关调查工作。同时，若地块用途发生变化或核发建设工程规划许可证时土壤污染防治政策发生变化，应重新开展建设用地准入管理。

（三）根据《韶关市人民政府关于印发韶关市市区“三旧”改造实施细则（试行）的通知》（韶府〔2018〕28 号）和《韶关市住房和城乡建设管理局 韶关市财政局 韶关市国土资源局 韶关市城乡规划局等四部门印发关于调整完善韶关市区保障性住房配建形式的通知》（韶市建联字〔2018〕31 号）的要求，需按商品住宅总建筑面积配建10%的保障性住房，配建可采取“新开发项目内实物配建”或“以资代建”方式。具体实施配建比例、配建方式及标准最终以报请价调会前审议出让底价和收储成本时最新的配建文件要求或政府批示为准。

（四）经核实，该项目用地范围内无工业遗产和工业遗存。

（五）经核实，该项目用地范围内未发现有地上不可移动文物。建议在工程建设过程中要做好对已公布地上不可移动文物的保护工作，注意避让文物保护单位的保护范围和建设控制 地带，并加强对未探明不可移动文物的核实和上报工作。项目实施过程中如发现重要文物遗存，应立即停止施工并保护好现场，即刻通知当地文物行政主管部门进行文物保护，同时报请组织从事考古发掘的单位在工程范围内进行考古调查、勘探。

（六）根据广东至业建筑结构检测鉴定有限公司所做的房屋完损性鉴定报告，该项目用地范围内涉及改造的老旧建筑均存在因基础不均匀沉降而导致的开裂、变形等损坏现象，检测评定为“严重损坏房”，并征求了市住管局意见，同意该报告结论。

（七）其余未提及事项，由各相关部门按照国家关于城市更新要求开展工作。

韶关市武江区“三旧”办

2022年11月8日