附件1：

韶关市武江区原第二拖拉机厂地块“三旧”

改造方案

（征求意见稿）

为实施国土空间规划和年度实施计划，我区拟实施武江区原第二拖拉机厂地块“三旧”改造项目，对位于武江区红玫路33号原第二拖拉机厂地块的旧厂房旧城镇进行全面改造。项目改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

项目位于红玫路33号，总规划用地为65468平方米。该项目实施有利于改善周边人居环境，优化提升芙蓉东路、福林路、红玫路等交通通行能力，并降低城市内涝，完善周边配套设施，带动地块周边经济发展。

- 土地现状情况

该项目现状为建设用地65468平方米。

项目范围内土地涉及各权属人情况如下：

|  | 土地使用权人 | 用途 | 类型 | 土地证号 | 项目占用土地证面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块一 | 韶关市第二拖拉机有限公司 | 工业用地 | 出让 | 韶府国用（2013） 第030100101 号 | 39884 |
| 地块二 | 韶关市第二拖拉机厂 | 生活、 住宅用地 | 划拨 | 韶府国用（2001） 第030100154 号 | 25584 |
| 合计： |  |  |  |  | 65468 |

该项目地块一、二地块全面改造范围内建筑物面积约为 54436 平方米，其中地块一改造用地为原第二拖拉机厂工业厂区，工业厂房建筑物面积约为25731平方米。地块二改造用地为原第二拖拉机厂宿舍区，住宅建筑物面积约为 28705 平方米，其中房改房建筑面积约为25827 平方米，涉及住户332 户；非房改房建筑面积约2878 平方米，涉及住户 72 户。

上述建筑物均为六、七十年代、淘汰类产业及不符合环保要求的厂房，布局散乱、条件落后，居住环境差、无配套设施，经专业机构鉴定建筑属于“严重损坏房”、“危险性C级”和 “危险性D级”，属于国家政策允许拆迁范围。

- 标图入库情况。

- 改造范围内的土地已纳入标图入库，图斑编号为44020300308，符合“三旧”改造政策，且土地权属清晰，无争议。

（四）规划情况。

现拟申请规划条件具体如下：

规划建设用地面积为65468平方米。其中：地块一规划建设用地面积为45762.53平方米；地块二规划建设用地面积为19705.40平方米。

用地性质为居住、商业混合用地；容积率FAR≤3.0；建筑密度BD≤32%，绿地率GR≥30%。

用地内兼容商业建筑面积占计容总建筑面积的8%。

其他设施配套要求：1.幼儿园1处，建筑面积≥2700平方米；2.卫生站1处，建筑面积≥300平方米；3.文化活动站1处,建筑面积≥400平方米；4.居民健身设施,室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米标准配建全民健康设施；5.快递存放点,宜设于小区入口，可根据实际需求结合建筑综合布置；6.社区公共服务用房1处,按照粤建房〔2015〕122号文及相关政策文件标准规定配建，治安联防站应在该用房中设置；7.物业管理用房1处，按照相关政策文件标准规定配置；8.社区服务中心1处，含老年人服务中心，按照相关政策文件标准规定配建；9.配电房1处，含变电室和路灯配电室；10.公共厕所2处，需对外开放，可结合建筑综合布置，且需靠近城市市政道路；11.居住建筑停车位，居住按照不小于1.0个/户配建，需按有关规定配设机动车充电设施，商业停车位配建按照《韶关市城乡规划技术管理规定》的标准进行配建，需按有关规定配设机动车充电设施，并设置1个/户的非机动车存放处；12.垃圾收集点，服务半径不应大于70米，宜采用分类收集， 具体在规划方案中合理设置。

市自然资源局出具了《关于对武江区原韶关市第二拖拉机厂“三旧“改造项目地块的初步规划意见》。

二、改造意愿及补偿安置情况

（一）改造意愿情况。

该项目属全面改造，武江区政府根据法律法规及参照《韶关市人民政府办公室关于加强浈江区、武江区国有土地上房屋征收与补偿管理工作的意见》（韶府办[2019]3号）等相关政策规定，并就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况、补偿安置方式及标准等事项充分征求原权利人的意见，并经全部原权利人同意。

（二）补偿安置情况。

武江区政府已根据韶关市自然资源局《关于印发<韶关市浈江区、武江区集体土地和国有土地上房屋征收工作指南>的通知》编制该项目征收补偿方案并按程序报请市政府同意后实施。目前，已完成签订房屋征收置换补偿协议的住户有 372 户，签订完成率为 92％；已完成签订房屋征收置换补偿协议的住户均意向选择回迁安置，需在项目一期用地范围内进行回迁安置。

三、改造主体及拟改造情况

该改造项目属于全面改造类型，拟采取政府主导模式实施，由通过公开方式确定改造主体。其中地块一、地块二进行全面改造，拆除重建总用地65468平方米；上述地块拟拆除建筑面积54436平方米，新建计容建筑面积196404平方米。

四、需办理用地手续

改造范围内2.3144公顷农用地需办理转用手续，上述土地完善转用手续后，该项目土地拟采取捆绑地上建筑物拆迁通过公开出让方式供地。

- 资金筹措

地块一、地块二首期改造成本约8.5亿元，拟改造总投资约15亿元，拟筹改造资金由改造主体自筹改造。

六、开发时序

项目开发建设周期为五年，地块一、地块二采取分期建设，其中：地块一、地块二总规划开发建设用地面积65468平方米，拟开发总建筑面积约246404㎡，计容面积196404㎡，配建要求：完善地块公厕及再生资源回收点等公益性设施配建，具体按规划条件实施。

- 七、实施监管

- （一）改造主体须按实物方式配建保障性住房，该项目应配建保障性住房面积不低于“三旧”改造商品住宅总建筑面积的10%，项目商品住宅总建筑面积以市自然资源局核定为准，由市住房保障中心与项目改造主体签订配建协议并实施。具体是否配建或配建方式调整以报请市政府批示为准。

（二）改造主体必须在取得项目地块一用地之日起6 个月内向市住房保障中心缴交该项目用地范围内前期已纳入棚户区改造住户的安置费用，具体费用以相关部门核定为准。

（三）改造主体须在项目地块成交之日起 6 个月内完成项目地块一范围内的拆迁安置清场事宜；12个月内完成地块二范围内的拆迁安置签署事宜。

（四）为确保地块一、二如期开发，改造主体自交地之日起12个月内动工，自开工建设之日起36个月内竣工。武江区政府对改造主体建设情况进行全流程监管和组织竣工验收。

（五）按照安置优先原则，项目改造主体必须在取得预售许可证前，预留不低于25827.52平方米（涉及住户 332 户）的商品房用于安置。如已完成安置工作的，经武江区政府核实，并出具有关证明后可以处置预留的商品房。

（六）履行公共配建义务：改造主体须根据市自然资源局出具的项目地块规划条件要求在项目竣工前配建公共设施及移交直管部门，武江区政府负责监管落实。

（七）改造主体竞得该项目用地的开发权限后，要根据《广东省人民政府关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》（粤府〔2009〕78号）、《广东省人民政府关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》（粤府〔2016〕96号）等政策规定以及相关规划要求，与该项目用地的属地管理政府签订 《“三旧”改造项目实施监管协议》，接受属地管理政府的监管。属地管理政府根据已签订的《“三旧”改造项目实施监管协议 》对项目竞得人进行项目全流程监管。

（八）改造主体未按上述（一）至（七）条款实施的，武江区政府自逾期之日起按每日按土地出让总价款的1‰计罚违约金。因改造主体自身原因未按改造方案和供地文书确定的开竣工时间、土地用途等实施改造而造成严重违约的，武江区政府按程序报请市政府撤销改造主体资格，取消其公开交易成交结果，其前期投入不予退回，并将其列入失信名单，禁止其参加市区国有建设用地使用权出让及“三旧”改造有关工作。

- 其他事项

（一）该项目已编制了地块场地环境初步调查报告。该地块可依法依规进入用地程序，如在开发利用过程中发现疑似土壤污染问题，应及时采取措施做好管控并通知韶关市生态环境局，保障人居环境安全。若地块用途发生变化或核发建设工程规划许可证时土壤污染防治政策发生变化，应重新开展建设用地准入管理。

（二）其余未提及事项，由各相关部门按照国家关于城市更新要求开展工作。

韶关市武江区“三旧”办

2023年2月15日