附件3-1

房屋维修项目经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位简要情况。

韶关市武江区财政局是政府工作部门，为正科级。主要职责：拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全区财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。负责管理全区各项财政收支。组织起草地方税收政策及调整方案。负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。执行政府国内债务管理政策。牵头编制国有资产管理情况报告。负责审核并编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责审核并汇总编制全区行政事业单位社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

- 项目实施主要内容及实施程序。

由于我局大堂及办公室今年多处出现下水管漏水现象，来我局办事的人员均反映大堂及办公室异味大，并且卫生间出现马桶堵塞、洗手盆破裂问题，为确保我局业务工作正常运转，需对下水管进行补漏、更新及卫生间维修。

我局通过党组会议决策，采取三方报价的方式，选取了报价低且有实力的韶关市雄博装饰设计有限公司作为施工方，并与之签订服务大厅排水管改造工程协议及零星工程改造协议，工程内容包括卫生间洗手盆、水龙头、排水器更换，花基排水管更换、下水管防水修复，服务大厅排水管改造等。工程完工后，雄博公司向我局提出验收申请，我局在一周内对项目建设情况进行了验收，并出具验收报告。验收完成后，雄博公司开出发票，我局按支付流程支付相关费用。

- （三）本项目自评等级：良好，自评分数99.34分。根据我局实际需要及党组会议讨论通过，聘请韶关市雄博装饰设计有限公司，对我局卫生间洗手盆、水龙头、排水器进行更换，对花基排水管进行更换、下水管进行防水修复，对服务大厅排水管进行改造等。该项目严格按照预算控制、成本控制实施，我局亦按规定与施工公司签订项目建设合同，并在项目建设完成后进行验收。项目在实施过程中资金管理合理规范，资金拨付严格按照财政支付程序实施。我局对该项目进行了满意度调查，局职工对该项目满意度100%。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

项目改造了我局办公场所下水管漏水现象，并对相关吊顶和墙面进行了修缮，改造老旧污水管道14米。根据我局对该项目验收及后续使用情况来看，装修质量良好，按合同约定时间完工，未超出预算金额，成本控制在5万元以内。项目消除了区财政局办公区域下水管漏水、异味等现象，对卫生间及外围花基完成修缮，确保职工日常工作及前来办事人员舒适度，确保区财政局各项工作正常运转，局职工对该项目满意度高。

（二）存在问题。

无。

三、改进意见

无。

四、其他需要说明的情况

无。

韶关市武江区财政局

2022年3月7日