附件3-1

机房消防改造经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）单位简要情况。

韶关市武江区财政局是政府工作部门，为正科级。主要职责：拟订全区财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草全区财政、财务、会计管理等方面的规范性文件和制度，并监督执行。负责管理全区各项财政收支。组织起草地方税收政策及调整方案。负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。执行政府国内债务管理政策。牵头编制国有资产管理情况报告。负责审核并编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责审核并汇总编制全区行政事业单位社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和管理社会审计工作。依法管理资产评估有关工作。

- 项目实施主要内容及实施程序。

由于我局机房是2009年装修的，机房格局有一面是书柜，有一面是木板，存在很大的消防安全隐患，且机房空调不能自动轮转，机组产生的热风不能往外送，消防设施达不到安全生产要求。为消除我局机房运行安全风险，有效减少消防安全事故发送，保障职工生命与财产安全，确保全区财政事务工作高效有序开展，我局决定对机房进行消防安全改造。

我局通过党组会议决策，采取三方报价的方式，选取了报价低且有实力的韶关市恒昇网络科技有限公司作为施工方，并与之签订机房建设项目合同，建设内容包括机房装修改造、机房配电系统、机房空调、机房门禁系统、机房环境监控、机房消防系统六大项。建设完成后，恒昇公司向我局提出验收申请，我局在5天内对项目建设情况进行了验收，并出具验收报告。验收完成后，恒昇公司开出发票，我局按支付流程支付相关费用。另外，我局与韶关市雄运商业有限公司签订辅材工程合同，由雄运公司承揽我局的机房改造辅材工程，在辅材工程完成后，我局对工程情况进行验收，并出具验收报告。验收完成后，雄运公司开出发票，我局按支付流程支付相关费用。

- （三）本项目自评等级：良好，自评分数99.85分。根据我局实际需要及党组会议讨论通过，聘请韶关市恒昇网络科技有限公司、韶关市雄运商业有限公司，对我局机房进行消防安全改造。该项目严格按照预算控制、成本控制实施，我局亦按规定与施工公司签订项目建设合同，并在项目建设完成后进行验收。项目在实施过程中资金管理合理规范，资金拨付严格按照财政支付程序实施。我局对该项目进行了满意度调查，局职工对该项目满意度100%。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

我局选取了7个绩效指标,均达到了预期绩效目标。机房消防改造项目按合同约定时间完工，验收合格率达到100%，实际完成指标值是改造的机房面积约20平方米，成本不超预算，成本控制在15万元以内，实际成本为14.63万元。

根据我局对该项目验收及后续使用情况来看，该项目机房配电系统、机房空调、机房门禁系统、机房环境监控、机房消防系统运行正常，消除了我局机房运行安全风险，有效减少消防安全事故发送，保障了我局职工生命与财产安全，对项目实施满意度高。

（二）存在问题。

无。

三、改进意见

无。

四、其他需要说明的情况

无。

韶关市武江区财政局

2022年3月7日