附件6

- 武江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 R

项目名称：武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）

项目单位：（公章）武江区住房和城乡建设局

填报人姓名：梁国栋

联系电话：15914839184

填报日期：2024.3.29

武江区2023年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

根据《关于农村水毁基础设施灾后重建等工作推进会会议纪要》（区政府工作会议纪要[2022]65号）决定实施武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固），2022年9月23日，韶关市武江区发展和改革局以武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）对本工程可行性研究报告进行了批复。项目主要实施内容包括龙归水流域 9 处护岸水毁加固，合计治理加固岸线长度为 2.97km。项目于2022年11月15日开工，于2023年4月7日完工并通过验收。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

对照武江区2022年度绩效评价评分表，武江区流域水生态环境综合治理建设项目（龙归水碧道水毁加固）绩效自评得分为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

项目下达到位资金共计3636350.52元，截止目前已完成支付3636350.52元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

成本控制合理，未超过批复价格。项目按照资金支付进度完成任务，有良好的经济效益。通过本次河道整治可以改善河道行洪能力，使岸坡更加稳定，使当地群众在一定程度上免遭洪水侵袭和降低岸坡安全隐患。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

项目的实施不存在破坏生态环境行为，符合可持续发展理念，项目建成后由龙归镇管养。通过本次河道整治可以改善河道行洪能力，使岸坡更加稳定，使当地群众在一定程度上免遭洪水侵袭和降低岸坡安全隐患。

（二）存在问题。

暂无

三、整改措施

暂无