附件6

- 武江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价 R

项目完成结果评价 R

项目名称：2023年市政园林管养经费

项目单位：（公章）

填报人姓名：黄欢欢

联系电话：8700152

填报日期：2024年3月26日

武江区2023年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

- （一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

- 2023年市政园林管养经费项目主要是：

- 1、全面加强城区道路维修工作

- 2、全面清理及改造城区排水管网

- 3、全面加强城区绿化改造及养护工作

- 4、全面加强城区环卫管理工作

- 市政设施的维修和养护是我们的日常工作。我们对市政道路、下水道、泵站、公共厕所等设施进行了比较全面的检修，确保其正常运行。同时我们还加大了对市政设施的巡查力度，发现并及时处理了一些问题。公园绿地作为城市的“绿肺”，维护好公园绿地的整洁和环境是我们的任务。我们加大了公园绿地的养护力度，提高了绿地的管理水平。我们采取科学养护的方法，加强了对绿地植被的病虫害防治，使绿地的景观效果得到进一步提升，吸引了更多市民前来游览。

- 日常市政设施维修及园林绿化补植、种植等项目实施程序，按管养路段分年度、季度、月度安排实施计划。在每一项目实施前先做好方案及预算，通过中心议事小组会议及城管局党组会议讨论其方案和预算的可行性，并确定实施该项目的服务商后，再与服务商签订施工合同，待项目完工后组织中心及局党组相关验收人员对该项目的质量、数量进行复核及验收，最后对该项目办理相关结算手续。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

- 前期工作

前期研究7分: 一是项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行；二是项目审批按规定经过科学决策程序、方式；三是资金设立符合有关规定，资金投向和结构合理, 符合相关管理办法。

目标设置7分：一是目标完整性。申请资金材料（计划）中设置的目标明确了提供的公共服务产品内容、数量、质量成本；二是目标科学性。申请资金材料（计划）设置目标较为科学。

保障机制6分：一是组织机构。有专门的项目实施组织机构；二是制度措施。有资金管理制度，有项目管理制度，有项目实施方案。

- 实施过程

资金管理22分：资金及时到位，资金支出规范，资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范；支出依据合规；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

- 项目管理18分：所有项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整等履行相应手续。项目完工后组织上级部门相关人员对该项目的质量、数量进行复核及验收。

- 项目绩效

- 经济性5分:严格执行预算(成本)控制相关规定,根据工程相关要求编制预算且控制结算金额不超预算。

- 效率性15分：所有项目均按计划施工，不存在逾期情况；项目实施取得良好的效益，没有产生副作用和安全事故。

- 效果性17分：项目资金使用效果的个性指标全部完成；项目实施的各项软硬件设施管理维护及项目有后续的管理措施、机构人员。

- 公平性3分：项目实施未造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2023年市政园林管养经费3900万元。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注重实效性”的原则，同时严格规定资金用于市政道路、下水道、泵站、绿化园林、公园、环卫等管养支出，未用于发放人员津贴、偿还债务、未经财政部门认可的开支项目和费用。

市政园林管养经费3900万元，实际支出2059.15万元，支出率52.8%。支出率偏低主要是由于区财力不足,导致项目资料已送财政，但存在未支付的情况。从支付流程分析，每一笔支出经过经办人、证明人、股室负责人签字，资金支付经财务审核、财务负责人复核及主管领导审批同意，并严格执行支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。保证了整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

- 完成武江区公共绿地、公园、道路和排水等市政设施管养，做好武江区环卫保洁，保障武江区园林绿化生长良好，道路和排水畅通无损坏，市政道路干净整洁。可持续影响指标为改善城市环境质量，实际完成指标值城市环境质量良好。通过中心对武江区市政园林的养护、维护，改善区域内的环境质量，提升人民群众幸福感。

- 存在问题。

- 无。

三、整改措施

无。