附件6

- 武江区绩效自评报告

（2023年度）

评价类型： 项目实施过程评价 £

项目完成结果评价 R

项目名称：武江区应急救援培训基地项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：沈从旺

联系电话：15523843692

填报日期：2024年3月21日

韶关市武江区应急管理局财政支出项目绩效

自评报告

一、项目基本情况及自评结论

2022年4月29日，区政府10届8次常务会议会议审议通过了武江区应急救援培训基地项目建设内容和投资额度，决定将该项目投资额增加至1400万元，建设内容：武江区应急救援培训基地项目总建筑面积13431平方米。其中具体建设内容：1.应急救援培训基地训练场土方平整、护坡、道路；2.车库改造 694㎡；3.基地室外电气、给水建安费用278151元；4.基地室外排水；5.基地新建围墙（66.21米/长×2.6米/高）；6.基地培训楼改造，建筑面积2082㎡；7.基地办公楼改造，建筑面积805㎡；8.基地大门口智能化门禁系统。建设地址：韶关市武江区西河镇头村杨梅园山庄二分店旁。

2022年6月13日在区发改局审核下完成立项批复，经广东省中间超市选取该项目监理公司：深圳市腾达工程顾问有限公司，设计公司：广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司，造价咨询公司：广东中州国信管理咨询有限公司，施工单位招标代理公司：深圳市建衡达工程造价咨询有限公司。7月21日经韶关市公共资源中心挂网公开招标确定粤北建筑与工程有限公司为该项目施工方，中标金额为12931247.22元，其中暂列金980000元。8月1日该项目正式施工建设。建设过程中因施工现场与图纸设计存在误差，无法完成顺利完成施工，特向区政府申请变更项目部分施工内容，12月22日区政府常务会通过变革项目部分内容。截至2023年3月，该项目已完成施工内容，竣工验收。

该项目已基本完成项目竣工，各项指标完整合理，达到预期值，自评分数为100分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、项目资金实际总投入情况。

项目资金实际总投入情况。项目资金实际总投入1400万元，均为本级资金1400万元，全部用于支付武江区应急救援培训基地项目 。

2、项目资金实际支出情况，具体详细说明。

资金使用情况说明：武江区应急救援培训基地项目资金来源为2022年第一批专项债券资金，资金总额1400万元。目前已支付资金：前期准备支付资金：108万元；施工建设支付资金：1194万元；未支付资金：暂列金98万元。

- 项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）

- 项目的建设改善武江区的应急救援现状条件，从整体上提高应急救援队伍的战斗力和后勤保障能力。

- 项目资金使用效益，对环境、经济、社会的可持续影响。

维护当前安定团结和稳定发展的大好局面，有利于推动全区应急工作的快速发展，从而为经济建设和社会发展提供良好的平安稳定安全环境。

- 韶关市武江区应急管理局

- 2024年3月25日