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一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况
全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费主要用于维护区直部门和镇街村居网络，保障全区网络和区政府网站正常运行。包括支付电子政务网络租赁项目电路租用服务费、村居光纤网络租赁项目电路租用服务费，区政府网站运维服务费用等。韶关市武江区政务服务和数据管理局作为政务外网相关项目的主管单位和区政府网站的承办单位，负责项目整体实施过程的管理和监督。项目实施严格按照区财政局有关规定执行。支付依据和开支标准合规，对于大额资金使用，严格按照“三重一大”制度报备。
（二）综述项目自评等级和分数并进行说明
全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费项目用于维护区直部门和镇街村居网络，保障运行。资金严格按照有关规章制度执行，未出现违规情况。该项目支出进度37.90%，自评分数92.97分。原因是2023-2025年互联网专线、政务外网服务项目费用（备用路线）项目尚未支付。
二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响
1.分析资金使用情况。

该项目经费预算安排指标60.6万元，截至2025年12月底，实际支出22.97万元，主要用于支付2023-2024年武江区居委会电子政务外网租赁服务、2023-2024年电子政务外网线路租赁费、网络安全重保服务项目服务费等。
2.项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。
一是依托政务外网基础设施优化提升工程，着力推进镇街、村居网络线路整合优化，实现财政、统计、审计等关键业务部门以"一网多平面"方式并入政务网架构，集约化纳管线路1200余条，预计2026年节约财政资金50多万元，有效提升镇街访问政务系统的网络效率与稳定性，为基层政务数字化转型提供坚实网络支撑。
二是依托政府网站集约化运维体系，严格落实网络与信息安全保障机制，2025年全年累计发布各类政务信息5263篇，持续巩固政府网站作为政务公开第一平台的作用，进一步提升政府公信力和群众满意度。
三是依托市级大数据分析平台深化应用，全面推进区级数据编目挂接与专题库建设，初步完成人口、地址、法人、人口热力图等核心数据资源的梳理治理，同步开展数字经济专题试点，有效夯实数据要素基础，为区域数字经济发展提供数据资源保障。
四是依托省级"块数据"试点改革，以西联镇为试点单元，深度推进基层报表"只报一次"减负工程，累计整合梳理基层表格157张、数据项3345个，汇聚人口、法人、地址等基础数据30万条，整合水电煤数据1万余条、监控视频资源1800余路，完成人口热力数据接口部署，切实为基层治理数字化赋能增效。
五是依托网络安全防护体系建设，全面提升全域网络安全态势感知与应急处置能力，累计封堵中高危漏洞1668个，拦截网络攻击36万余次，处置安全事件15起，常态化开展安全检测与攻防演练，形成安全预警报告机制，有效筑牢数字政府安全防线。
3.产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。
一是建成集约高效的电子政务外网服务体系，实现区镇村三级网络架构优化与多业务平面融合，日均支撑全区2000余台终端稳定在线办公，网络资源利用效率显著提升，为"数字政府"建设提供高性价比的基础设施保障。
二是建成规范透明的政务公开传播阵地，政府网站内容建设与安全防护协同推进，政务信息发布时效性和权威性持续增强，有效保障群众知情权、参与权，进一步提升政府治理透明度。
三是建成数据要素市场化配置的基础支撑体系，通过块数据试点与专题库建设，实现基层数据资源的高效汇聚与共享应用，为"百千万工程"信息化工作提供精准数据底座，推动数据红利向基层治理效能转化。
四是建成全域覆盖的网络安全防护屏障，通过实战化攻防演练与常态化漏洞治理，形成"监测-预警-处置-加固"的安全闭环，为全区数字化转型提供可靠的安全保障环境。
（二）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差
一是镇（街）村（居）网络优化覆盖不够全面，政务外网“一网多平面”应用下沉深度不够，网络整合协同效能尚未充分释放，网络资源集约化管理水平仍需提升。
二是政府网站内容更新多元化有待加强，部分单位自维护栏目信息维护不够及时，基于AI时代的网站安全防护体系和文字信息自动审核能力商缺失，需进一步健全。
三是大数据平台数据编目挂接质量不高，人口、法人等基础数据鲜活度不足，数据治理标准化程度较低，数据要素应用场景开发深度不够，与数字经济深度融合的转化路径尚不清晰。
四是网络安全常态化防护机制仍存短板，部分单位终端安全基线管控不严，漏洞整改闭环管理不够到位，网络安全演练发现的隐患整改率有待提高，基层单位网络安全意识和应急处置能力仍需加强。
三、整改措施
一是扎实做好支付计划，合理有序安排支出进度；二是按要求按流程做好短板指标提升规划计划，争取财政支持，促使绩效目标如期实现。


