武江区部门整体支出绩效自评报告

（2025年度）

一、部门概况
（一）职能、机构设置
区政务服务和数据管理局的主要职责是：组织实施政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件；统筹推进全区“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作；负责对全区政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调；负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设；统筹协调各镇（街）、各部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇（街）、各部门网上政务应用和建设；贯彻执行政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全区政务服务和电子政务标准化工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级政务应用平台和信息系统安全；负责公共资源交易平台相关管理工作；完成区委、区政府和市政务服务和数据管理局交办的其他任务。
机构设置及人员情况：区政务服务和数据管理局是区政府工作部门，为正科级单位,于2019年3月成立，为一级预算单位。独立核算机构数1个，内设机构有办公室、综合业务股。

（二）收支总体情况

本部门2025年本年收入1,714.27万元。具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入947.55万元；政府性基金预算财政拨款收入730.16；其他收入36.56万元。

2025年本年支出1,715.82万元。具体情况如下：基本支出735.57万元，项目支出980.25万元。

（三）部门预算编制情况

本单位为韶关市武江区政务服务和数据管理局所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。

（四）部门绩效目标

      武江区政务服务大厅运行、维护经费项目绩效目标：落实武江区招商引资重点项目帮办代办服务机制，牵头组建帮办代办专属服务队，深入实施“一对一”咨询辅导机制，持续完善跨层级、跨部门的联动协同工作体系，为企业提供立项用地规划、工程建设许可、施工许可、竣工验收等全阶段帮办代办服务。
全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费项目绩效目标：一是依托政务外网基础设施优化提升工程，着力推进镇街、村居网络线路整合优化；二是依托政府网站集约化运维体系，严格落实网络与信息安全保障机制；三是依托市级大数据分析平台深化应用，全面推进区级数据编目挂接与专题库建设；四是依托省级“块数据”试点改革，以西联镇为试点单元，深度推进基层报表"只报一次"减负工程；五是依托网络安全防护体系建设，全面提升全域网络安全态势感知与应急处置能力。
二、支出情况
（一）部门基本支出情况

基本支出735.57万元，比上年决算数增加31.72万元，增长4.51%。主要原因是人员经费增加，所以今年支出比去年增加。
（二）部门项目支出情况

1.项目基本情况：武江区政务服务大厅运行、维护经费主要用于对政务服务大厅的装修升级改造，采购设备完善设施，保障大厅的正常运行。全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费主要用于维护区直部门和镇（街）村（居）网络，保障全区网络和区政府网站正常运行。
2.项目绩效目标情况：

武江区政务服务大厅运行、维护经费项目在2025年为17个招商引资项目提供帮办代办服务53次，按照“一企一档”建立项目服务台账和专属服务工作群。2025年累计办理各类“一件事”1万余件。2025年累计检查并完成整改政务服务事项1864项，集中解决了部分指南存在的逻链接失效、材料清单缺失等问题。建立权责清单动态调整机制，根据《武江区乡镇（街道）履行职责事项清单》动态调整安排，在省事项管理系统中全面完成15项镇（街）行政权力事项的动态取消工作。

全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费项目一是建成集约高效的电子政务外网服务体系，实现区镇村三级网络架构优化与多业务平面融合，日均支撑全区2000余台终端稳定在线办公，网络资源利用效率显著提升，为“数字政府”建设提供高性价比的基础设施保障。二是建成数据要素市场化配置的基础支撑体系，通过块数据试点与专题库建设，实现基层数据资源的高效汇聚与共享应用，为“百千万工程”信息化工作提供精准数据底座，推动数据红利向基层治理效能转化。三是建成全域覆盖的网络安全防护屏障，通过实战化攻防演练与常态化漏洞治理，形成“监测-预警-处置-加固”的安全闭环，为全区数字化转型提供可靠的安全保障环境。
3.项目资金使用情况：武江区政务服务大厅运行、维护经费预算安排指标223.26万元，截止2025年12月底，实际支出186.71万元，项目支出进度83.63%。全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费预算安排指标60.6万元，截止2025年12月底，实际支出22.97万元，项目支出进度37.9%。
4.项目绩效自评及其他需要说明的情况。

武江区政务服务大厅运行、维护经费项目支出进度83.63%，自评分数97.91分。原因是政务大厅工服制作费尚未支付。全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费项目支出进度37.9%，自评分数92.97分。原因是2023-2025年互联网专线、政务外网服务项目费用（备用路线）项目尚未支付。
（三）三公经费情况

本部门“三公”经费支出0万元，比上年减少0.72万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.55万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元），公务接待费0万元。

三、存在问题及下一步工作计划
存在问题：项目支出进度有待提高

整改方向：做好支付计划，合理安排支出进度，争取财政支持，促使绩效目标如期实现。
四、其他需要说明的情况
无。


