武江区 2018 年棚改工作情况

一 、工作开展情况 ：根据市棚 改工作安排 ，截 至 2018年底我办已完成市区棚户区第一批货币化安置300  户 ；一次性安置155户，已腾空 旧房 437套 ；实物安置已签约 352户，房款已缴 ；还有部分棚改住户正在补充一次性安置材料中。原曲仁红尾坑矿棚 改安置社主轩小区已入住 ，第 一批、第 二批签约工作已完成 ，第三批房款计算中 ；红尾坑矿本部安置小区建设已基本完工 ，178户抽签选房工作已完成 ，等待安置 ；在 2018年棚 改工作中 ，我办接待 、答复群众信访及来访多次 ；在 重大节假日及异常天气 ，我办加大对辖区内棚 户 区安全监管 巡查工作 。

二 、存在问题 ：1、因省五建 、市二建棚 改旧房产权纠纷导 致该部分棚 改旧房收储难 ；2 、 因社主轩小区原建设问题该小区 物业 管理存在矛盾较多 。

三 、下一步 工作计划 ：1、继续加快 推进 第 二批一次性安置 签约住户 旧房腾空工作 ；2 、继续推进红尾坑矿棚改签约工作 ；3、 开展红尾坑旧房腾退 、测绘 补偿 等及拆除工作 ；4 、做好棚 改的 其它工作。