关于开展2019年武江区4类重点对象危房户调查工作情况汇报

区委办：

在2019年3月26日收到区政府办OA转发住建部关于抓紧核实报送4类重点对象危房户存量台帐的通知，我局根据建办村函[2019]125号和省粤建村函[2019]513号及韶市建联字[2019]9号文件要求，并即时转发给区扶贫办、区民政局、区残联预算按文件精神，要求即时统计好我区五镇4类重点对象危房户台帐报送我局村镇股，并在3月27日收到区扶贫办、区民政局、区残联报送的4类重点对象危房户台帐表，经汇总并多次对接核实，确定我区2019年四类重点对象危房户拟定存量户数为144户。在2019年4月8日至22日我局联合区扶贫办、区民政局、区残联及第三方鉴定单位开展对我区拟定户144户进行入户现场鉴定，经过12天的走家窜户、现场查勘取证、了解农户家庭情况、拍取房屋相片，终于在4月22日完成了144户入户调查资料，2天后第三方鉴定单位就提供了（144户名单明细表）鉴定结果，符合危房改造条件的4类重点对象危房户有24户（其中；C级（为维修加固户）11户、D级（为拆除重建户）13户）。同时再一次要求区扶贫办、区民政局、区残联核实确认24户的贫困类型和户属性并盖公章，于在5月6日报区政府同意已上报市住管局村镇。

下一步工作计划；

- 召开我区2019年农村危房改造的工作会议，进一步加强政策学习，明确工作要求。

- 及时推进改造，结合“农村工匠”和利用聘请的第三方枝术力量，保质保量按时完成改造任务。

三、改造过程，加强实地督导，严格把好政策关，保障精准户住房安全。

韶关市武江区住房和城乡建设局

2019年5月8日

具体措施：一是我局联合区扶贫办、区民政局、区残联及第三方鉴定单位开展对我区拟定户144户进行入户现场鉴定，目前已确定我区2019年危房改造户为24户（C级11户、D级13户）。二是8月前召开我区2019年农村危房改造的工作会议，进一步加强政策学习，明确工作要求，通过培训增强镇村业务能力，推进我区危房改造24户工作。三是结合“农村工匠”和利用聘请的第三方枝术力量，强化质量和安全的监督，保质保量按时完成改造任务。四是改造过程，加强实地督导，严格把好政策关，保障精准户住房安全，及时组织进行竣工验收，并按省住建厅要求拨付补助资金，确保2019年12月前完成我区2019年危房改造24户的任务，巩固提升危房改造成果